AgroAlerta Andalucía

Master Prompt de Desarrollo — Paquete para IA de código (Copilot / Cursor)

Complementa a "AgroAlerta_Andalucia_Arquitectura_v2.docx". Este documento no repite la arquitectura: la convierte en una secuencia de prompts listos para pegar, en orden, y en contratos de API verificados.

# 0. Cómo usar este documento

- Sigue los pasos EN ORDEN (sección 3). Cada paso es un módulo con dependencias resueltas por los pasos anteriores — generarlos fuera de orden es la causa nº 1 de que una IA de código empiece a "inventar" estructura.

- Pega primero el "Prompt de sistema" (sección 1) al abrir el chat de Copilot/Cursor en el repo. Dale contexto persistente una sola vez por sesión larga; si la sesión es muy larga y la IA empieza a desviarse del naming o la estructura, vuelve a pegarlo.

- Después, pega los prompts de cada paso de la sección 3 uno a uno, esperando a que termine y revisando el resultado antes de pasar al siguiente.

- Nunca dejes que la IA decida nombres de fichero, rutas o modelos por su cuenta: todos están fijados en la sección 3 y en el documento de arquitectura. Si la IA propone un nombre distinto, corrígelo pegando de nuevo el nombre exacto.

⚠ Los contratos de API de la sección 4 están verificados a fecha de hoy contra fuentes públicas, salvo dos puntos marcados explícitamente como "verificar en el momento de implementar" (endpoint horario de RIA/IFAPA y mecanismo exacto de descarga masiva del registro MAPA), porque ninguna de las dos fuentes publica una especificación OpenAPI estable. No se ha inventado ningún endpoint: donde no hay certeza, se indica.

# 1. Prompt de sistema (pegar una vez al iniciar la sesión de Copilot/Cursor)

PROMPT — Contexto persistente

Actúa como ingeniero de software senior especializado en Flutter y en backends Python para agricultura de precisión.

Vas a generar el código de "AgroAlerta Andalucía", una app Flutter (Android/iOS/Web) de avisos de riesgo

de enfermedades (repilo en olivar, mildiu en viñedo) para agricultores, con backend FastAPI que agrega

AEMET, RIA/IFAPA y el registro de fitosanitarios del MAPA.

Reglas que NO puedes romper:

1. Usa EXACTAMENTE los nombres de fichero, carpeta y clase que yo te indique en cada prompt. No renombres,

no reorganices, no "mejores" la estructura por tu cuenta.

2. Arquitectura feature-first en lib/src/features/<feature>/{presentation,domain,data}. Núcleo compartido en

lib/src/core/.

3. El cliente Flutter JAMÁS llama directamente a AEMET, RIA/IFAPA, SIGPAC o MAPA. Solo habla con la API

propia (backend FastAPI) vía ApiClient.

4. Gestión de estado: flutter_riverpod. Navegación: go_router. Persistencia local: Isar.

5. Material 3, soporte claro/oscuro, PageTransitionsTheme del paquete animations, diseño responsivo con

los tres breakpoints definidos en ResponsiveLayoutBuilder.

6. Todo endpoint del backend requiere test unitario antes de darse por cerrado.

7. Si te falta un dato (una URL, una clave, un umbral científico) NO lo inventes: escribe un TODO explícito

con el texto "// TODO(verificar):" y continúa.

Confirma que has entendido estas reglas antes de generar el primer fichero.

# 2. Convenciones de código

- Dart: lint con `flutter_lints`; nombres de fichero snake_case, clases PascalCase, providers Riverpod con sufijo Provider (parcelListProvider).

- Python: PEP8, formateado con `ruff format`; Pydantic v2 para esquemas de entrada/salida de la API; SQLAlchemy 2.0 estilo declarativo para los modelos de base de datos.

- Commits por módulo (uno por paso de la sección 3), nunca un commit único con todo el proyecto — facilita revertir si una IA se desvía en un paso concreto.

- Ningún secreto (API key de AEMET, credenciales de Firebase) se escribe en código fuente: siempre variable de entorno (sección 5).

# 3. Orden de generación por pasos

Cada paso referencia los ficheros exactos definidos en el documento de arquitectura (secciones 5 y 8). Aquí se da el prompt literal a pegar.

## Paso 1 — Scaffolding y dependencias

PROMPT — Paso 1

Crea un proyecto Flutter nuevo llamado agroalerta_andalucia (org com.agrotech) y genera pubspec.yaml con

exactamente estas dependencias (ver Anexo del documento de arquitectura v2 para versiones):

flutter_riverpod, go_router, dio, isar, isar_flutter_libs, firebase_core, firebase_messaging,

flutter_map, latlong2, animations, flutter_animate, lottie, connectivity_plus, geolocator, fl_chart.

No generes ningún fichero de lib/src/ todavía, solo el scaffolding y pubspec.yaml.

## Paso 2 — Tema y diseño (Core)

PROMPT — Paso 2

Genera lib/src/core/theme/app_colors.dart (class AppColors, primary Color(0xFF2E7D32), y colores

semánticos riskLow/riskMedium/riskHigh), lib/src/core/theme/app_typography.dart (class AppTypography,

escala Material 3) y lib/src/core/theme/app_theme.dart (class AppTheme, ThemeData claro y oscuro,

useMaterial3: true, PageTransitionsTheme con SharedAxisPageTransitionsBuilder para Android/iOS y

FadeThroughPageTransitionsBuilder para el cambio de tabs).

## Paso 3 — Capa de red (Core)

PROMPT — Paso 3

Genera lib/src/core/constants/api_constants.dart (class ApiConstants con baseUrl apuntando a

String.fromEnvironment('API_BASE_URL')), lib/src/core/network/api_exceptions.dart (NetworkException,

ServerException, StaleDataException), lib/src/core/network/api_client.dart (class ApiClient, wrapper

de Dio con interceptor de logging) y lib/src/core/network/offline_cache_interceptor.dart

(OfflineCacheInterceptor: si la petición GET falla por falta de red, busca en Isar la última respuesta

cacheada para esa misma URL y la devuelve marcando un header interno x-stale: true).

## Paso 4 — Servicios transversales (Core)

PROMPT — Paso 4

Genera lib/src/core/services/connectivity_service.dart (ConnectivityService, expone Stream<bool> online

usando connectivity_plus), lib/src/core/services/location_service.dart (LocationService, permisos y

posición actual con geolocator) y lib/src/core/services/notification_service.dart (NotificationService,

registro de token FCM con firebase_messaging y stream de mensajes entrantes).

## Paso 5 — Widgets compartidos (Core)

PROMPT — Paso 5

Genera lib/src/core/widgets/responsive_layout_builder.dart (ResponsiveLayoutBuilder con 3 breakpoints:

compact <600, medium 600-1024, expanded >1024, ver tabla del documento de arquitectura v2 sección 12),

lib/src/core/widgets/adaptive_navigation_scaffold.dart (AdaptiveNavigationScaffold que usa

ResponsiveLayoutBuilder para alternar NavigationBar/NavigationRail), lib/src/core/widgets/

animated_risk_badge.dart (AnimatedRiskBadge con TweenAnimationBuilder), lib/src/core/widgets/

offline_banner.dart (OfflineBanner) y lib/src/core/widgets/loading_shimmer.dart (LoadingShimmer).

## Paso 6 — Router

PROMPT — Paso 6

Genera lib/src/core/router/app_router.dart con GoRouter y exactamente las rutas de la tabla de la

sección 6 del documento de arquitectura v2 (splash, onboarding, login, home, parcels, parcels/new,

parcels/:id, alerts, alerts/:id, products, products/:id, reports/new, settings,

settings/notifications).

## Paso 7 — Feature auth

PROMPT — Paso 7

Genera el feature auth completo: lib/src/features/auth/domain/user_model.dart (UserModel: uid, email,

cultivosInteres, comarca), lib/src/features/auth/data/auth_repository.dart (AuthRepository sobre

Firebase Auth: signInWithGoogle, signInWithApple, signInAnonymously), lib/src/features/auth/

presentation/splash_screen.dart, onboarding_screen.dart (selección de cultivo: olivar/viñedo, y

comarca) y login_screen.dart.

## Paso 8 — Feature parcels

PROMPT — Paso 8

Genera lib/src/features/parcels/domain/parcel_model.dart con el esquema Isar EXACTO de la sección 7

del documento de arquitectura v2 (ParcelModel: serverId, label, latitude, longitude, geojsonRaw,

cropType, comarca, updatedAt). Genera lib/src/features/parcels/data/parcel_repository.dart

(ParcelRepository: create, update, delete, watchAll — CRUD contra ApiClient con caché Isar).

Genera las pantallas parcel_list_screen.dart (lista/cuadrícula según ResponsiveLayoutBuilder),

parcel_form_screen.dart (alta por GPS con LocationService o dibujo manual en flutter_map) y

parcel_detail_screen.dart, más el widget parcel_card.dart.

## Paso 9 — Feature disease_alerts (núcleo)

PROMPT — Paso 9

Genera lib/src/features/disease_alerts/domain/disease_risk_model.dart con el esquema Isar EXACTO de

la sección 7 (DiseaseRiskModel: parcelServerId, diseaseCode, riskScore, riskLevel, recommendationText,

calculatedAt, validUntil, isStale). Genera disease_alerts_repository.dart (consume

GET /api/v1/disease-risk/{parcelId}, contrato en la sección 4.4 de este documento). Genera

alerts_screen.dart, alert_detail_screen.dart y los widgets risk_gauge_widget.dart (medidor circular

animado con TweenAnimationBuilder) y risk_timeline_chart.dart (fl_chart).

## Paso 10 — Feature phytosanitary

PROMPT — Paso 10

Genera lib/src/features/phytosanitary/domain/phyto_product_model.dart, data/phyto_repository.dart

(consume GET /api/v1/products, contrato en la sección 4.5), presentation/product_finder_screen.dart

(filtro por cultivo/plaga) y product_detail_screen.dart (debe incluir de forma visible el aviso legal

definido en la sección 13 del documento de arquitectura v2 y la fecha de la versión del registro MAPA

usada).

## Paso 11 — Feature field_reports

PROMPT — Paso 11

Genera lib/src/features/field_reports/domain/field_report_model.dart, data/

field_reports_repository.dart (cola de envío con Isar si no hay red, sincroniza cuando

ConnectivityService pasa a online) y presentation/report_form_screen.dart (formulario con foto

georreferenciada y selector de tipo: trampa/síntoma).

## Paso 12 — Feature home y settings

PROMPT — Paso 12

Genera lib/src/features/home/presentation/home_screen.dart con weather_summary_card.dart y

active_alerts_carousel.dart (transición Shared Axis entre tarjetas). Genera

lib/src/features/settings/presentation/settings_screen.dart y

notification_preferences_screen.dart (umbral mínimo de severidad y franja horaria).

## Paso 13 — Backend: scaffolding y base de datos

PROMPT — Paso 13

Crea un proyecto FastAPI en backend/ con backend/app/main.py, backend/app/core/config.py (Settings

con pydantic-settings, lee variables de entorno de la sección 5), backend/app/core/security.py

(verificación de token Firebase), backend/app/db/session.py (engine SQLAlchemy async +

PostgreSQL/PostGIS) y backend/app/db/models.py con las tablas Parcel, DiseaseRiskSnapshot,

PhytoProduct, FieldReport (columnas equivalentes a los modelos Isar del cliente, más created_at/

updated_at).

## Paso 14 — Backend: conectores a APIs públicas

PROMPT — Paso 14

Genera backend/app/connectors/aemet_client.py y backend/app/connectors/ria_ifapa_client.py

implementando EXACTAMENTE los contratos de la sección 4.1 y 4.2 de este documento (incluida la doble

llamada de AEMET). Genera backend/app/connectors/mapa_fitosanitarios_indexer.py como un job de

descarga/parseo periódico (no como cliente REST síncrono, ver sección 4.3) y

backend/app/connectors/eppo_client.py. Cada conector debe implementar un circuit breaker simple

(máximo 3 reintentos con backoff exponencial, después usar el último dato válido en base de datos).

## Paso 15 — Backend: motor de reglas de riesgo

PROMPT — Paso 15

Genera backend/app/domain/disease_rules.py implementando el motor de dos capas de la sección 9 del

documento de arquitectura v2: capa 1 (regla de los 10 mm/10°C/10cm) y capa 2 (modelo de incubación

por horas de humedad/mojado foliar y temperatura, para repilo en olivar y mildiu en viñedo).

La función debe devolver diseaseCode, riskScore (0-1), riskLevel, variables usadas con su fecha, y

un campo confidenceLevel que baje si la estación agroclimática usada está a más de 10 km de la

parcela. Escribe tests con al menos 3 series climáticas de ejemplo por enfermedad antes de dar el

paso por cerrado.

## Paso 16 — Backend: endpoints REST

PROMPT — Paso 16

Genera backend/app/api/v1/endpoints/parcels.py, weather.py, disease_risk.py, phytosanitary.py y

field_reports.py implementando exactamente los contratos de la sección 4.4-4.6 de este documento.

Todos los endpoints de escritura requieren token Firebase válido (core/security.py).

## Paso 17 — Backend: jobs programados y notificaciones

PROMPT — Paso 17

Genera backend/app/jobs/weather_ingestion_job.py (Celery beat, horario), backend/app/jobs/

risk_recalculation_job.py (tras cada ingesta, recalcula disease_rules y compara con el último

riskLevel guardado), backend/app/jobs/mapa_indexing_job.py (semanal, viernes tras las 14:00,

alineado con la actualización real del registro MAPA) y backend/app/notifications/

fcm_dispatcher.py (envía push vía Firebase Admin SDK cuando risk_recalculation_job detecta una

subida de nivel de riesgo).

# 4. Contratos de API verificados

Todos los conectores del backend deben ajustarse EXACTAMENTE a estos contratos. No inventar rutas ni campos que no aparezcan aquí.

## 4.1 AEMET OpenData

- Host: https://opendata.aemet.es/opendata/api

- Autenticación: header api_key: <API_KEY> (clave gratuita, se solicita en opendata.aemet.es/centrodedescargas/altaUsuario). Límite: 50 peticiones/minuto.

- Patrón de doble llamada (obligatorio en todos los endpoints de datos): la 1ª petición devuelve JSON { "descripcion", "estado": 200, "datos": "<url temporal>", "metadatos": "<url>" }; hay que hacer una 2ª petición GET a esa url "datos" para obtener el payload real.

- Endpoints a usar en el MVP: GET /prediccion/especifica/municipio/diaria/{municipio} (predicción diaria: viento, probabilidad de precipitación, temperaturas), GET /observacion/convencional/datos/estacion/{idema} (observación en tiempo real de la estación más próxima), GET /maestro/municipios (listado de municipios con su código, para sincronizar una sola vez y resolver {municipio} a partir de la comarca de la parcela).

- Formato de fecha en endpoints con rango: fechaini/{AAAA-MM-DDTHH:mm:ssUTC}/fechafin/{...}.

## 4.2 RIA / IFAPA (Red de Información Agroclimática de Andalucía)

- Host: https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/riaws

- Autenticación: ninguna (servicio público sin API key).

- Endpoint confirmado — datos diarios agregados por estación: /datosdiarios/{provincia}/{estacion}/{anio}/{mesInicio}/{mesFin}, y su equivalente /datosmensuales/... para agregados mensuales. Devuelve por estación: fecha, temperatura media/máx/mín, humedad relativa media/máx/mín, velocidad y dirección del viento, radiación, precipitación y ET₀ (Penman-Monteith).

⚠ Verificar en el momento de implementar: la resolución horaria (necesaria para el cálculo fino de horas de mojado foliar del motor de riesgo, sección 9) no está confirmada en el mismo servicio riaws de acceso libre — puede requerir el portal RIA-Web (juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/riaweb) o una solicitud de acceso distinta. Hasta confirmarlo, disease_rules.py debe estimar la duración de mojado foliar (LWD) a partir de los máximos/mínimos diarios de humedad relativa (umbrales HR≥85% y HR≥95%, método de referencia habitual en agrometeorología) en vez de asumir un dato horario que no está garantizado.

## 4.3 Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA)

- No existe API REST ni GraphQL pública y documentada. El registro se consulta mediante un buscador web, y la base de datos se actualiza semanalmente los viernes a partir de las 14:00.

⚠ Verificar en el momento de implementar: comprobar en https://www.mapa.gob.es (sección Sanidad Vegetal → Productos Fitosanitarios → Registro) si el buscador ofrece una exportación masiva (CSV/Excel) del listado completo; si no la ofrece, mapa_fitosanitarios_indexer.py deberá hacer scraping estructurado del buscador respetando robots.txt y frecuencia de acceso razonable (una vez por semana, después de la actualización de los viernes), nunca peticiones en caliente por cada consulta de usuario.

- Independientemente del mecanismo de obtención, el resultado se indexa en la tabla PhytoProduct del backend con un campo mapa_snapshot_date que se devuelve siempre al cliente junto con la recomendación, para trazabilidad legal (sección 13 del documento de arquitectura).

## 4.4 API propia — GET /api/v1/disease-risk/{parcel_id}

Respuesta 200:

{

"parcelId": "string",

"diseaseCode": "repilo" | "mildiu",

"riskScore": 0.0,

"riskLevel": "bajo" | "medio" | "alto",

"confidenceLevel": "alta" | "estimada",

"recommendationText": "string",

"variablesUsed": [{"name": "string", "value": 0.0, "date": "ISO8601"}],

"calculatedAt": "ISO8601",

"validUntil": "ISO8601"

}

## 4.5 API propia — GET /api/v1/products

Parámetros query: cropType, diseaseCode (opcionales)

Respuesta 200: array de {

"id": "string", "commercialName": "string", "activeSubstance": "string",

"dose": "string", "safetyPeriodDays": 0,

"cropType": "string", "diseaseCode": "string",

"mapaSnapshotDate": "ISO8601"

}

## 4.6 API propia — POST /api/v1/field-reports

Body: { "parcelId", "type": "trampa"|"sintoma", "photoUrl"?, "count"?, "notes"?, "latitude", "longitude", "reportedAt" }

Respuesta 201: { "id": "string", "status": "received" }

# 5. Variables de entorno

| Variable | Dónde | Descripción |
| --- | --- | --- |
| API_BASE_URL | Flutter (--dart-define) | URL base de la API propia |
| AEMET_API_KEY | Backend | Clave gratuita de AEMET OpenData |
| DATABASE_URL | Backend | Cadena de conexión PostgreSQL/PostGIS |
| REDIS_URL | Backend | Cola Celery |
| FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON | Backend | Credencial para verificar tokens y enviar FCM |
| FIREBASE_PROJECT_ID / API_KEY | Flutter | Configuración de Firebase Auth/Messaging |

# 6. Checklist de aceptación por paso

- El paso no se da por cerrado hasta que: (1) compila/pasa lint, (2) tiene al menos un test si es lógica de dominio (especialmente disease_rules.py), (3) usa exactamente los nombres de fichero y clase de este documento, (4) no contiene llamadas directas del cliente a APIs públicas externas.

- Antes de pasar al siguiente paso, compara el árbol de ficheros generado con la sección 5/8 del documento de arquitectura v2 — cualquier fichero de más o de menos es una señal de desviación.

Fin del documento.